DÜZENLEME ŞEKLİNDE

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI SÖZLEŞMESİ

(Cumhuriyet Sitesi Yarısı Bizden Kampanyası Dâhilinde İnşaat Yapımı Sözleşmesi)

- TARAFLAR

Aşağıda isim ve adresleri yazılı olan taraflar arasında, iş bu sözleşmede belirtilmiş olan koşullar üzerinde mutabık kalınarak, iş bu "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) akdedilmiştir.

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi: Sözleşme’nin konusunu oluşturan ve Sözleşme’ye ekli listede tapu kaydı bulunan Cumhuriyet Sitesi/Konutları kat maliklerini ve tapuda malik olarak kayıtları bulunmasa dahi mirasçılık yoluyla taşınmazın miras payını iktisap eden kişilerin herhangi birisini veya Türk Hukukuna göre malik sıfatı bulunan herhangi bir kişiyi ve bu kişilerin tamamını ifade eder. (Bundan böyle “Arsa Maliki/Hak Sahibi” olarak anılacaklardır.)

  - Yüklenici: Sözleşme ile ekleri çerçevesinde arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımını üstlenen Deniz Yapı Nakşan Yapı Adi Ortaklığı’nı, Adi Ortaklığın oluşturacağı konsorsiyumları ve iş ortaklarını ifade edecektir. (Bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacaktır.)

# (Bundan böyle Arsa Maliki/Hak Sahibi ile Yüklenici birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.)

- TANIMLAR

  - Arsa: Cumhuriyet Sitesi/Konutları‘nın bulunduğu İstanbul ili, Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 3993 ada 2 parsel sayılı taşınmazda, Arsa Maliki/Hak Sahibi adına malik sıfatıyla tescil edilmiş olan ve üzerinde Sözleşme ve eklerine uygun olarak, Yüklenici tarafından arsa payı karşılığı inşaat yapımı üstlenilen, Sözleşme’nin ekinde tapu bilgileri belirtilen taşınmazların her birini ve tamamını ifade etmektedir.

  - Proje: Yüklenici tarafından uygun görülmesi kaydı ile Sözleşme’ye konu Arsa’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıklamış olduğu ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile arsa/imar emsal transferi yahut başkaca yasal ve idari yollarla, gerekmesi halinde terkler, ifrazlar ve kadastral yollarının satın alınması ile ve benzeri uygulamalar sonucunda meydana gelecek yeni arsa/arsalar (parsel/parseller) üzerinde, malikler veya hak sahipleri ile imzalanan sözleşmelerin bir bütün veya münferit olarak, muhtemel plan değişikliği veyahut imar durumuna göre verimli bir projenin uygulanması imkanını sağlaması koşuluyla;  ilgili idareler tarafından onanmış mimari ve diğer projeler ile Sözleşme ve eki teknik şartname çerçevesinde inşa edilecek konut, rezidans, park, otopark, peyzaj ve/veya benzeri nitelikteki Bağımsız Bölümler’den oluşan yapıları ifade etmektedir.

  - Bağımsız Bölüm/Bağımsız Bölümler: Sözleşme’de belirtilen koşullar çerçevesinde konut, rezidans, ofis, dükkan, işyeri, showroom, depo ve/veya benzeri nitelikte inşa edilecek ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki tanıma uygun kat irtifakına veya kat mülkiyetine konu Bağımsız Bölümleri ifade etmektedir.

  - Yarısı Bizden Kampanyası: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde başlatılan ve İstanbul’un tüm ilçeleri için ev ve iş yerlerinin dönüşümü adına hibe, kredi ve taşınma yardımını kapsayan uygulamayı ifade etmektedir.

  - İnşaatın Fiilen Tamamlanması: İnşa edilecek konut (İkamet amaçlı mesken nitelikli birimleri ifade eder) niteliğindeki Bağımsız Bölümler’e ilişkin tüm inşaat faaliyetlerinin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması, peyzaj işlerinin yapılması, bahçe ve otoparkın tanzim edilmesi, asansörlerin çalışması ve çalışır olduğunun tespitinin yapılması, giriş lobileri dâhil tüm ortak alanların iç ince yapılarının tamamlanması ve her ne şekilde olursa olsun binaların tümüne elektrik, doğalgaz ve kullanma suyu tesisatlarının yapılmış ve kullanıma hazır olmasını takiben Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) için gerekli başvuruya hazır hale getirilmesini ifade etmektedir.

  - Bağımsız Bölümlerin Teslime Hazır Hale Gelmesi: Bağımsız Bölümler’in amacına uygun olarak kullanılmasını engellemeyecek veya taşınmaya/ikamet etmeye engel teşkil olmayacak nitelikte olmasını ifade eder.

  - Daire Brüt Alanı: Onaylı ruhsat projesi ve uygulama projelerine göre Bağımsız Bölüm’ü kat ortak alan ve komşu bağımsız bölümlerden ayıran dış duvarlarının dış kontur çizgisi içerisinde kalan tüm alanların, yürürlükteki imar mevzuatı ile imar planı doğrultusunda Yüklenici tarafından hesaplanacak olan daire brüt alanını ifade etmekte olup, paylaşıma esas olan brüt alanı ifade etmemektedir.

  - Daire Net Alanı: Kapı eşikleri, pencere, balkon ve balkon denizlikleri, kolon ve perde girinti/çıkıntıları, tesisat ve havalandırma girinti/çıkıntıları, sıva kalınlıkları net alan hesabına dâhil olup, bu ve benzeri yapılar net alan hesabından düşülmeyecektir.

  - Teknik ve Mimari Projeler: Yüklenici tarafından imar mevzuatına uygun olarak hazırlanarak, İlgili Belediyeler tarafından onaylanan mimari, statik, tesisat, elektrik, peyzaj, alt yapı ve her türlü projelerini ve bu projelere ilişkin olarak aynı şekilde ilgili Belediyeler tarafından onaylanan tadil projelerini ifade etmektedir.

  - Teknik Şartname: Proje kapsamındaki yapılması veya olması gereken teknik özellikleri ve kalitelerini detaylı olarak belirleyen şartların hepsini içeren ve gerekmesi halinde Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin aleyhine olmamak koşulu ile uygulama aşamasında imar durumu ve imar lejantı gereği Yüklenici tarafından değiştirebilecek teknik şartnameyi ifade etmektedir.

  - Temsilciler Heyeti: Sözleşme kapsamındaki işlemlerin veya işlerin koordinasyonu ve ilerlemesini takip ile bu Sözleşme’de Arsa Maliki/Hak Sahipleri’nin diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla ile Arsa Maliki/Hak Sahipleri tarafından seçilen ve Sözleşme’nin ifası kapsamında Arsa Maliki/Hak Sahipleri’ni en geniş anlamda temsil ve işlem yapma yetkisine sahip olan ve işbu Sözleşme’nin ilgili kısımlarında isimleri zikredilen usulünce yetkilendirilmiş kişileri ve bu kişilerin oluşturduğu heyeti ifade etmektedir.

  - Paylaşım Tablosu/Krokisi: Her bir Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin Sözleşme tarihindeki mevcut bağımsız bölümünün, Yüklenici tarafından yapılacak Proje’deki emsal karşılığı ve diğer teknik kıstaslar dikkate alınarak, Sözleşme’nin imzasından sonra Temsilciler Heyeti ve Yüklenici tarafından belirlenecek ve ödemesi Yüklenici tarafından yapılacak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş (lisanslı) tarafsız ve bağımsız bir gayrimenkul değerleme şirketi veya eksperi tarafından hazırlanacak olan rapor esas alınarak hazırlanacak tabloyu ve krokiyi ifade edecektir. Sözleşme’nin imzasından sonra hazırlanacak Paylaşım Tablosu/Krokis işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olarak kabul edilecektir.

- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşme’nin konusu; hissedar bütünlüğünün ve tamlığının sağlanması geçerlilik şartı ile; Arsa’nın içinde bulunan Cumhuriyet Sitesi/Konutlarına dâhil olan tüm binaların, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Kentsel Dönüşüm kapsamına dâhil edilerek riskli yapı tespitlerinin yapılması, riskli yapı tespitlerinin akabinde ilgili idarenin yıkım kararı uyarınca yıkım işlerinin yapılması, yıkımın akabinde Sözleşme‘ye ve güncel mevzuata uygun inşaatın yapılması, Sözleşme‘de Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne ait olacağı kararlaştırılan konut niteliğindeki Bağımsız Bölüm’lerin tamamlanmış halde teslimi, Yüklenici‘ye ait olacağı kararlaştırılan Bağımsız Bölüm’lerin ise Yüklenici veya Yüklenici’nin belirleyeceği üçüncü kişi veya kurumlara devir ve tescili, Yarısı Bizden Kampanyası dâhilinde Yüklenici’nin hakedeişlerinin idare tarafından ödenmesidir.

- PAYLAŞIM VE SATIŞ VAADİ

  - Yüklenici, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olan Paylaşım Tablosu/Krokisi uyarınca, Sözleşme’ye konu Arsa’da bulunan Cumhuriyet Sitesi/Konutları’nda mevcut 300 adet bağımsız bölüme karşılık olarak, bağımsız bölümlerin her birinin malik/maliklerine bağımsız bölüm başına 1(bir) adet olmak üzere; konut niteliğinde Bağımsız Bölüm’ü, Sözleşme’deki şartlara uygun olarak inşaatını yapacak ve Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne teslim edecektir.

  - Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında hibe ve kredi kullanılmasıyla birlikte Arsa Maliki/Hak Sahiplerinin her birini 1 (bir) adet olacak şekilde, balkonlar ve açık çıkmalar dâhil 54 m2 Daire Net Alanı’na sahip, kapalı mutfaklı 2+1 bağımsız bölüm taahhüt edilmektedir.

  - Sözleşme kapsamında yapılacak Proje’de Arsa Maliki/Hak Sahipleri’ne yapılacak blokta, resmi Proje’nin ilgili Belediye tarafından uygun bulunması ve Yüklenici, Proje’ye uygun olacak sayıda 3+1 tipi daire yapması halinde, 3+1 tipteki dairelere geçiş yapmak isteyen Arsa Maliki/Hak Sahiplerine, geçiş bedelinin ilgili Arsa Maliki/Hak Sahibi tarafından ödenmesi kaydıyla geçiş imkânı sağlayabilecektir.

  - Arsa Maliki/Hak Sahipleri, Bağımsız Bölüm’lerin inşaatının yapılması ve teslimi karşılığında, Sözleşme’ye uygun olarak hazırlanan Proje’de yapımı planlanan ve mülkiyete tabi olacak Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne ait olacağı kararlaştırılmış Bağımsız Bölümler haricindeki tüm Bağımsız Bölümler ile bu Bağımsız Bölümler’e isabet eden hisselerini Yüklenici'ye bila bedel devredecektir. Yüklenici, Sözleşme’de yazılı koşullar doğrultusunda bila bedel inşaat mukabili bu bağımsız bölümleri ve isabet eden arsa hisselerini devralmayı kabul etmiştir.

Her bir Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne, işbu Sözleşme ile yapımı kararlaştırılan Proje’de Yüklenici tarafından teslim edilecek Bağımsız Bölümü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş (lisanslı) tarafsız ve bağımsız bir gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanacak ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olacak paylaşıma esas tablo/krokide gösterilecek olup, Yüklenici bu tablo/krokide gösterilen bağımsız bölümü Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne teslim edecektir.

Sözleşme’ye konu Arsa’da Arsa Maliki/Hak Sahipleri’ne ait olacağı işbu sözleşme ile kararlaştırılan Bağımsız Bölümler’in isabet ettiği inşaat alanları haricinde, arsa/imar emsal transferi yahut başkaca yasal ve idari yollarla arsa emsalinin dolayısıyla yapılacak inşaat-imar alanının yasal olarak arttırılması halinde inşaat alanı-imar artışının ve buna isabet eden tüm Bağımsız Bölümler’in tamamı Yüklenici’ye ait olacaktır. Proje kapsamında yukarıdaki kısımda anılan ve Arsa Maliki/Hak Sahiplerine teslim edileceği kararlaştırılan konut niteliğindeki bağımsız bölümler haricinde kalan tüm konut ve/veya niteliği Yüklenici tarafından belirlenecek benzeri nitelikteki tüm Bağımsız Bölümler, Yüklenici’ye ait olacaktır.

  - Yüklenici, Sözleşme konusu binanın/binaların yapımını ve arsa payı karşılığı inşasını tamamlayarak, Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne tahsis ve tefrik edilecek Bağımsız Bölümler’i, Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne teslim etmek suretiyle Sözleşme’deki edimini yerine getireceğinden, Arsa Maliki/Hak Sahibi Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Yüklenici’ye satmayı vaat ve kabul ettiği Arsa hissesi için, Yüklenici’den her ne nam altında olursa olsun başkaca bir bedel veya ivaz talep ve tahsil etmeyecektir.

Arsa Maliki/Hak Sahipleri, kendilerine yalnızca işbu sözleşmenin 4.2.maddesindeki şartlara uygun bağımsız bölümlerin teslim edileceğini, tahmini inşaat alanının artması hallerinde dahi 4.2.maddede Arsa Maliki/Hak Sahiplerine teslim edileceği kararlaştırılan Bağımsız Bölümler dışında kalan tüm Bağımsız Bölümler’in Yüklenici’ye ait olacağını gayrikabilli rücu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

- ARSA MALİKİ/SAHİPLERİNİN TEMSİLİ

İşbu Sözleşme’nin ifa edilebilmesi, inşaatın tamamlanıp, Sözleşme şartlarına uygun olarak Arsa Maliki/Hak Sahipleri’ne teslimine ve Sözleşme’nin sona ermesine kadar Arsa Maliki/Hak Sahipleri’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Yüklenici ile Arsa Maliki/Hak Sahipleri arasında koordinasyonu sağlamak ve Sözleşme’nin ifası kapsamında gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Arsa Maliki/Hak Sahipleri, kendi aralarından görevli ve yetkili olmak üzere aşağıdaki heyeti belirlemişlerdir. Temsilciler Heyeti, işbu Sözleşme kapsamında Arsa Maliki/Hak Sahipleri’ni temsilen karar almaya ve tüm işlemleri yapmaya yetkilidir. Asil üyelerden herhangi birinin temsil görevini yerine getirememesi halinde, belirlenen yedek üyelerden herhangi biri asil üye yerine temsile ve işlem yapmaya yetkilidir.

TEMSİLCİLER HEYETİ

Asil Heyet Üyeleri

1. ………………………..

2. ………………………..

3. ………………………..

Yedek Heyet Üyeleri

1. ………………………..

2. ………………………..

3. ………………………..

4. ………………………..

Yüklenici, Arsa Sahipleri/Hak Sahipleri adına yalnızca Temsilciler Heyeti’yle Sözleşme’nin ifası sürecini yürütecektir. Temsilciler Heyeti, işbu Sözleşme kapsamında Yüklenici’ye vekâletin verilmesiyle tapuda ferağının verilmesi, teminat veya ipoteklerin kaldırılması, dairelerin teslimi de dâhil olmak üzere tüm işlemleri Arsa Maliki/Hak Sahipleri adına yapabilecektir. Temsilciler Heyeti’nin yapacağı tüm işlemler, Arsa Maliki/Hak Sahipleri’ni bağlayacaktır. Sözleşme’yi imzalayan Arsa Maliki/Hak Sahipleri, bu hususa muvafakat etmiş olup, kendilerinden talep edilecek vekâletnameyi vermeyi ve imzalamayı da taahhüt etmişlerdir.

- ARSA’NIN/BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN YÜKLENİCİ’YE TESLİMİ

Arsa Maliki/Hak Sahibi, Sözleşme konusu Arsa’yı/Bağımsız Bölüm-Bölümler’i, Sözleşme’nin imzası tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içinde, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri aboneliklerini iptal ettirerek ve aboneliklere ilişkin borçlu olmadığını gösteren belgeyi Yüklenici’ye ibraz ederek, her türlü hareketli eşya ve insandan ari olarak, Yüklenici’ye teslim edecektir. Arsa Maliki/Hak Sahibi, hareketli eşyaları haricinde Bağımsız Bölüm’ de bulunan tüm demirbaşları bırakarak Yüklenici’ye teslim yapacaktır. Arsa Maliki/Hak Sahipleri’nden herhangi birinin süresinde ve Sözleşme koşullarına uygun olarak Arsa’yı/Bağımsız Bölüm-Bölümler’i Yüklenici’ye teslim etmemesi halinde, Yüklenici açısından süreler duracak ve Sözleşme koşullarına uygun halde teslime kadar geçecek süre Sözleşme’deki sürelere ilave edilecektir. Arsa’nın/Bağımsız Bölüm-Bölümler’in geç teslim edilmesinden ötürü doğacak tüm zarar ve ziyandan, geç teslime sebebiyet veren Arsa Maliki/Hak Sahipleri şahsen sorumludur. Gerek Yüklenici’nin gerekse de Arsa’sını/Bağımsız Bölüm-Bölümler’ini teslim eden/etmeye hazır olan diğer hak sahiplerinin bu meyanda ortaya çıkacak zararlarından ötürü tüm zarar/ziyan talepleri ve dava açma hakları saklıdır.

- KAT İRTİFAKININ KURULMASI

Yüklenici,  Temel Üstü Ruhsatının alınmasını müteakip kat irtifakı tesis edebilecektir. Kat irtifakının tesisi sırasında tapu kütüğüne tescil edilecek olan Site Yönetim Planı, Yüklenici tarafından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanacaktır. Arsa Maliki/Hak Sahibi, Yüklenici tarafından hazırlanacak yönetim planı veya değişikliklerini peşinen kabul ile bunlara herhangi bir itirazda bulunmayacağını şimdiden beyan ve taahhüt eder.

- İNŞAATIN SÜRESİ

  - İnşaatın fiilen tamamlanma süresi, inşaat ruhsatının alınmasından itibaren, mücbir nedenler ve Arsa Maliki/Hak Sahibi ile veya hak sahiplerinin inşaatın süresine olumsuz yönde etki edecek her türlü eylemi nedeniyle sürenin uzaması veya Tarafların mutabakatıyla Yüklenici’ye tanınacak ek süreler hariç olmak üzere minimum 30 (otuz) aydır. Bu maddede anılan süre, Yüklenici tarafından ilgili idareden inşaat ruhsatının alınmasından itibaren başlayacaktır.

  - Yüklenici, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Sözleşme’ye konu Cumhuriyet Sitesi/Konutlarındaki binaların riskli yapı durumunun tespit edilmesi ve Yasa uyarınca tamamlanması için gerekli sürelerin sona ermesinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde, inşaat ruhsatı almak üzere ilgili İdareye başvuruda bulunacaktır. Ancak mücbir sebepler ve idareden kaynaklı sebeplerle inşaat ruhsatının belirlenen sürede alınamaması halinde geçen süreler inşaat ruhsatı alınma süresine eklenecektir. İnşaat ruhsatı başvurusundan inşaat ruhsatı alınmasına kadar geçecek süreler, 8.1.maddede anılan inşaat sürelerinden sayılmayacaktır.

- TESLİM VE KABUL İŞLEMİ

  - Sözleşme ile kast edilen teslim ve kabul işlemi, Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne tahsis ve tefrik edilen konut niteliğindeki Bağımsız Bölümler’in İnşaatın Fiilen Tamamlanması şeklinde, Sözleşme ve eklerine uygun şekilde imal edilip, Yüklenici tarafından Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne aşağıdaki hükümlere göre teslimidir.

  - Yüklenici’nin, Sözleşme ile yapımını üstlendiği Bağımsız Bölümler’i ve ortak mahalleri Sözleşme ile eklerine uygun olarak tamamlamasından sonra,  Temsilciler Heyeti’ne yapacağı yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) gün içerisinde Temsilciler Heyeti tarafından Bağımsız Bölümler’in kabul/teslim işlemleri gerçekleştirilecektir. Temsilciler Heyeti’nin bu süre içinde teslim davetine icabet etmemesi halinde, Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne ait Bağımsız Bölümler’in teslimi, Sözleşme koşullarına uygun olarak yapılmış addedilecektir.

  - Temsilciler Heyeti, teslim ve kabul işlemi sırasında, tespit edilecek eksiklik veya ayıpların Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne tahsis ve tefrik edilen Bağımsız Bölümler’in amacına uygun olarak kullanılmasını engellemeyecek veya taşınmaya/ikamet etmeye engel teşkil olmayacak nitelikte olmaması halinde Bağımsız Bölümler’i teslim almaktan kaçınamayacaktır. Ancak kabul sırasında tespit edilecek, ayıp ve eksiklikler tutanakla kayıt altına alınarak, Yüklenici ve Temsilciler Heyeti üyeleri tarafından imzalanacaktır. Yüklenici, kayıt altına alınan ayıp, kusur ve eksiklikleri kabul tutanağının imzalandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içinde gidermekle yükümlüdür. Bağımsız Bölümler’deki ayıp veya eksikliklerin bu Bağımsız Bölümler’in taşınmaya ve kullanıma mani olmayacak nitelikte olmasına rağmen, teslim almaktan imtina edilmesi halinde, Yüklenici’nin, Arsa Maliki/Hak Sahipleri’ne her ne nam altında olursa olsun gecikme tazminatı veya sair tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

  - Arsa Maliki/Hak Sahipleri’ne, Bağımsız Bölüm’ün fiili teslim tarihinden itibaren kullanım hatalarından ileri gelmeyen sıva altı her türlü kusur ve arızaların düzeltilmesi ve giderilmesi 5 (beş) yıl boyunca Yüklenici’ye aittir. İnşaatta kullanılan tüm malzemelerin, yapıların ve eklentilerin garanti süresi, malzemeyi temin eden tedarikçi firmanın vermiş olduğu garanti süresi ile sınırlı olup, bu sürenin 5 (beş) yıllık garanti süresinden az olması halinde tedarikçi firmanın garanti süresi uygulanacaktır.  Montajla başlayan tüm ürünlerin garanti süresinin başlangıcında montaj tarihi esas alınacaktır.

- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN RUHSATI) ALINMASI

Sözleşme konusu Bağımsız Bölümler’in İnşaatın Fiilen Tamamlanması esasına göre teslim edilmesini müteakip Yüklenici, Arsa Maliki/Hak Sahipleri’ne tüm Bağımsız Bölümler’in tesliminden sonra (En son teslim edilen bağımsız bölüm tarihinden itibaren) ilgili İdareye müracaat ederek, müracaat tarihinden itibaren 12 (oniki) ay içerisinde Yapı Kullanma İzin Belgesi’ni (İskan Ruhsatı) alacaktır. Ancak Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin (İskan Ruhsatı) alınması sırasında, Yüklenici’den kaynaklanmayan mücbir ve idari sebeplerle yaşanan gecikme veya sorunlardan dolayı Yüklenici sorumlu tutulmayacaktır.

- BAĞIMSIZ BÖLÜMLER’İN PAYLAŞIM YÖNTEMİ

  - Proje’deki Bağımsız Bölümler’in paylaşımı, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olacak Paylaşım Tablosu/Krokisi’nde gösterilecek ve yapılacaktır. İşbu Paylaşım Tablosu/Krokisi, Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin Sözleşme tarihindeki mevcut bağımsız bölümünün, Yüklenici tarafından yapılacak Proje’deki emsal karşılığı ile diğer teknik kıstaslar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş (lisanslı) tarafsız ve bağımsız bir gayrimenkul değerleme şirketi veya eksperi tarafından hazırlanan raporla tespit edilecek ve tablo/kroki haline getirilerek Sözleşme eki haline getirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş (lisanslı) tarafsız ve bağımsız bir gayrimenkul değerleme şirketi veya eksperi, Temsilciler Heyeti ile Yüklenici tarafından birlikte belirlenecek, masrafları Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin imzasıyla birlikte hazırlanacak Paylaşım Tablosu/Krokisi’ni kabul edeceklerini, herhangi bir itirazları bulunmayacağını, zorunlu sebepler (taraflardan kaynaklanmayan mücbir sebep yahut idari sebepler gibi Proje’nin değiştirilme zorunluluğunun bulunması halleri) haricinde paylaşımda değişiklik yapılmayacağını, her türlü itiraz ve talep haklarından feragat ettiklerini kabul ve taahhüt etmişlerdir. Arsa Maliki/Hak Sahibi, paylaşım tablosunda gösterilen bağımsız bölüm dışında Yüklenici’den başkaca hiçbir ek talebinin olmayacağını gayrikabili rücu beyan ve kabul eder.

  - Arsa Maliki/Hak Sahipleri’nin tamamı, Yarısı Bizden kampanyası kapsamında idarenin belirlemiş olduğu miktardaki hibe ve krediden yararlanacaklardır.

  - İnşaat ruhsatına esas Proje’de, yasal, idari ve teknik zorunluluklar sebebiyle Proje’deki tüm bağımsız bölümlerin net m2’leri +/- 1 m2’ye kadar değişiklik gösterebilecektir. Arsa Maliki/Hak Sahibi, yasal, idari ve teknik zorunluluklar sebebiyle m2 değişikliği olması durumunu bildiğini ve net m2’nin +/- 1 m2’ye kadar değişiklik olması halinde itirazı bulunmayacağını kabul etmiştir.

- YÜKLENİCİYE AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEVİR ZAMANI

Yüklenici’ye ait olacağı kararlaştırılan Bağımsız Bölümler, her türlü takyidattan ari olarak, 6306 Sayılı Yasa ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgili Belediye ve idare mevzuatı uyarınca aşamalar halinde ve mevzuatın izin verdiği ölçüde Yüklenici adına temlik ve tescil edilecektir. Yüklenici’nin inşaatı mevzuat ve uygulamada belirlenen aşamalara getirmesine rağmen, temlik ve tescil işleminin, her ne nedenle olursa olsun yapılamaması halinde Yüklenici,  temlik ve tescilin gecikmesine yahut yapılamamasına sebebiyet veren Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne yazılı olarak ihtar ile 3 (üç) gün süre tanıyacaktır, belirtilen sürede edimin ifa edilmemesi halinde ifaya ekli cezai şart mahiyetinde belirlenen cezai şartı, gecikmeye sebebiyet veren Arsa Maliki/Hak Sahibi’nden talep edecektir. Yüklenici’nin dava açma hakkı(Maddi Manevi Tazminat/Mahrum Kalınan Kar vb) saklı kalmak kaydıyla ayrıca ve ilaveten zarar şartı aranmaksızın gecikmeye sebebiyet veren Arsa Maliki/Hak Sahibi, Yüklenici’ye gecikilen her ay için ifaya ekli cezai şart olarak 3.000.000-TL. (üçmilyon Türk Lirası) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

- ARSA MALİKİ/HAK SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi ve/veya olası halefleri, Yüklenici’nin Sözleşme konusu edimleri yerine getirebilmesi için gerekli vekâletnameyi,  Sözleşme’nin imzalanması ile eş zamanlı olarak, Noterde düzenletmek suretiyle Yüklenici veya Yüklenici’nin göstereceği üçüncü kişilere vereceğini ve Sözleşme konusu inşaatın Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) alınıncaya kadar söz konusu vekaletnameye ilişkin olarak azil veya herhangi bir şekilde kullanımı kısıtlayıcı bir işlem yapmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi, işbu Sözleşme’nin imzalanması anında, Belediyelerde, İmar Müdürlüklerinde, Vergi Dairelerinde, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde, istisnasız her türlü gerçek veya tüzel kişiler ile resmi kurumlar (devlet daireleri, kamu kurum ve kuruluşları) nezdinde, plan tadilatları yapılması, inşaat ruhsatı ve diğer her türlü ruhsatın alınması, proje tasdiki, tapu nüshalarının alınması, çap ve röperli krokinin alınması, bedelli ya da bedelsiz yola terklerin yapılması, istikamet rölevesinin alınması, kat irtifakının kurulması, yönetim planının tapuya şerhi, 6306 Sayılı Kanun ve bu kanun hükümleri uyarınca yayımlanan Yönetmelik, Genelge, Tüzük ve Özelgeler kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemler, 22.02.2024 tarih ve 8189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile koşulları belirlenen yapım için yardım kapsamında hibe ve/veya kredi desteği ile tahliye desteği başvurularını yapmak, bu kapsamda başkanlık ile hibe taahhütnamesi, kredi sözleşmesi, borçlandırmaya ve veya feragatname imzalamak, takibi muameleye, hibe ile ilgili tapu dairesinde yapılacak hibelerden dolayı tescil yapmak, ilgili tapu senedini çıkarmak, teslim almak vs.ile inşaatın yapımı için gerekli olan her türlü işlemi gerçekleştirebilmesini sağlayacak kapsamda Yüklenici’ye, usulüne uygun bir düzenleme şeklinde vekâletname verecektir, gerektiğinde asaleten ilgili dairelerde hazır bulunacaktır. Vekâletnamede, Yüklenici’nin bu vekâletname ile aldığı yetkileri, kendi sorumluluğu altındaki avukat, sorumlu müdür ve diğer muavin şahıslara tevkil vekâletname verebileceğine ilişkin yetki bulunacaktır. Ek yetkiye gerek duyulması halinde yeni vekâletnameler, Arsa Maliki/Hak Sahibi tarafından ivedilikle ancak her halükarda bildirimden itibaren 7 (yedi) gün içinde Yüklenici ve/veya Yüklenici’nin bildireceği şahıslara verilecektir. İşbu Sözleşme’nin ifasına uygun vekâletnameyi vermeyen, vermekten çekinen veya eksik veren yahut vekaletnameyi verdikten sonra vekillikten azil yoluyla vekaletnameyi geri alan Arsa Maliki/Hak Sahibi,  gecikilen her ay için Yüklenici’ye 100.000-TL. (yüzbin Türk Lirası) ifaya ekli cezai şartı ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu şartları havi vekâletnamelerin belirtilen sürelerde verilmemesi ve/veya vekâletnamenin verildikten sonra kısmen ya da tamamen geri alınması halinden dolayı Yüklenici açısından Sözleşme’de belirlenen süreler işlemeyecektir ve geçen süreler toplam sürelere eklenecektir. Ancak Vekaletnameleri tam ve eksiksiz veren Arsa Maliki/Hak Sahiplerinin oranı, arsa payı ve sayı olarak %50’den fazla ise Yüklenici’nin vekaletnameyi vermeyen Arsa Maliki/Hak Sahiplerine karşı talep hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’de belirlenen süreler işlemeye devam edecektir. Bu nitelikleri taşımayan vekâletnamenin verilmesi halinde, Yüklenici ve/veya Yüklenici’nin bildireceği şahıslar tarafından bu vekâletname ihtirazı kayıtsız olarak alınsa dahi,  bu maddede düzenlenen yükümlülüğün ifa edilmiş olduğu anlamına gelmeyecektir. Yüklenici’nin işbu madde kapsamında Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin ihlallerinden kaynaklanan gecikmelerden doğabilecek zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi, ve/veya olası haleflerinin Sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı davranmaları halinde, Yüklenici tarafından aykırılığın giderilmesine yönelik 3 (üç) gün süreli ihtarnameye rağmen aykırılığın devam etmesi halinde, aykırı davranan Arsa Maliki/Hak Sahibi ve/veya olası halefleri, zarar veya başkaca ek bir şart aranmaksızın Sözleşme hükümlerini gereği gibi ifa edeceği güne kadar, her ay için Yüklenici’ye 100.000-TL. (yüzbin Türk Lirası) ifaya ekli cezai şartı ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Ayrıca akde aykırılıktan ötürü Yüklenici’nin edimlerini ifaya engel bir durum ortaya çıkması halinde bu süre sözleşmedeki sürelere ilave edilecektir.

  - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıklamış olduğu ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının şartları aşağıda sıralanmış olup, her bir Arsa Maliki/Hak Sahibi, anılan şartları eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde meydana gelecek zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

“Yarısı Bizden” kapsamında inşaatın yapılabilmesi için Arsa Maliki/Hak Sahipleri’nin;

>Yüklenici ile kişi ve hisse tamlığı sağlanacak şekilde işbu Sözleşme’nin imzalaması ya da Sözleşme’nin %50 + 1 imzalanması ve arsa paylarının idari satış yoluyla satımı gerçekleştirilerek 6306 Sayılı Yasa uyarınca hisse tamlığının sağlanması,

>Riskli Yapı Tespitinin yapılması ve tescili,

>Arsa’yı Sözleşme’ye uygun olarak tahliye etmesi,

>Yapı Ruhsatının alınması ve kat irtifakının kurulması, (Sözleşme’nin hisse tamlığı sağlanmış şekilde imzalanması ve gerekli vekâletnamelerin eksiksiz verilmiş olması şartıyla Arsa Maliki/Hak Sahipleri adına Yüklenici tarafından yapılacaktır),

>İlçe Belediyesine ve ilgili İdareye hibe ve kredi başvurularını yapması,

>Hibe Taahhütnamesi ve Kredi Sözleşmesini imzalaması gerekmektedir.

Cumhuriyet Sitesi/Konutları kat malikleri ve hak sahiplerinden olan herhangi bir Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin, işbu Sözleşme’yi imza etmekten kaçınması, Sözleşme’ye katılmaması, Sözleşme’ye konu Arsa’yı/Bağımsız Bölüm’ü tahliye etmemesi, yukarıda anılan veya anılmayan herhangi bir “Yarısı Bizden” şartını yerine getirmemesi ya da şartı yerine getirmekten kaçınması halinde, işbu Sözleşme’nin Yüklenici tarafından ifası hukuken imkânsız olacağından ve inşaata başlanamayacağından Sözleşme, Yüklenici tarafından tek taraflı feshedileceği gibi, Yüklenici’nin fesih tarihine kadar yapmış olduğu noter masrafları ile sair her türlü Proje masrafı herhangi bir ihtar veya ihbar şartı aranmaksızın Arsa Maliki/Hak Sahipleri tarafından derhal Yüklenici’ye ödenecektir.

Sözleşmenin herhangi bir Arsa Maliki/Hak Sahibi tarafından imza edilmemesi veya imza edilmekten kaçınılması halinde, bina ortak karar protokolü süreci tamamlanarak, 6306 Sayılı Yasa uyarınca Sözleşme’de hisse tamlığınının sağlanması adına Sözleşme’ye katılmayan Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin, Arsa’da bulunan hissesinin, idari yolla satışının gerçekleştirilmesi için gerekli işlemler Sözleşme’yi imza eden taraflarca yapılacaktır. Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin, Sözleşme’yi imzalamaması veya imza etmekten kaçınması, bu sebeple 6306 Sayılı Yasa’nın öngördüğü satış prosedürünün zorunlu olarak gerçekleşmesi sebebiyle geçen süreler, Yüklenici’nin Sözleşme’de yükümlü olduğu tüm sürelere eklenecek ve bu sürelerden sayılmayacaktır. Yüklenici ve Sözleşme’yi imzalayan Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin gecikmeye sebebiyet veren kişilerden muaccel ve müstakbel tüm zararlarını tazmin hakları saklıdır.

“Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında ilgili İdarenin belirlemiş olduğu hibe ve kredi (kampanya miktarı) bedellerinin tamamı Yüklenici’ye ödenecek olup, hibe ve kredi kapsamının genişletilmesi, hibe ve kredi miktarlarının arttırılması hallerinde dahi bu bedellerin tamamı Yüklenici’ye ödenecektir.

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi, Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı)‘nin alındığı tarihe kadar kendisine ait Arsa ve/veya Bağımsız Bölüm’leri üçüncü kişilere satmayacağını, geçerli veya geçersiz satış vaadi sözleşmesi yapmayacağını, tapu kütüğünde veya noterde devir ve temlik etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Arsa Maliki/Hak Sahipleri’nin, Sözleşme’nin ifası süresince Yüklenici’ye ve/veya Yüklenici’nin göstereceği 3. Gerçek/Tüzel kişilere yapacakları devir ve satışlar işbu yasak kapsamında değerlendirilmeyecektir. Arsa Maliki/Hak Sahibi, buna rağmen devir ve temliki gerçekleştirdikleri takdirde, bu devir ve temlik Yüklenici’ye karşı geçerli olmayacağı gibi, ayrıca devrettikleri hisselere isabet eden beher Bağımsız Bölüm için Yüklenici’ye 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası) ifaya ekli cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi, inşaatın iskân alınarak tamamlanmasına kadar Yüklenici’nin yazılı izni olmadan Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Arsa Maliki/Hak Sahibi‘nce devri talep edilen Bağımsız Bölümler’in öncelikli satın alma hakkı Yüklenici’de olup, Yüklenici’nin satın almayı kabul etmemesi halinde Yüklenici tarafından onaylanması şartıyla Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin devir hakkı mevcuttur.  Arsa Maliki/Hak Sahibi, buna rağmen devir ve temliki gerçekleştirdikleri takdirde, bu devir ve temlik Yüklenici’ye karşı geçerli olmayacağı gibi, ayrıca devrettikleri hisselere isabet eden beher Bağımsız Bölüm için Yüklenici’ye 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası) ifaya ekli cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi, Sözleşme konusu Arsa’da, Yüklenici’ye devir edilecek hisselere ait devir tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve/veya edecek olan her türlü vergi, ceza, gecikme faizi ve benzeri yükümlülüklerin tamamını yerine getireceklerini ve Sözleşme ile satmayı ve ferağını vermeyi vaat ve taahhüt ettiği Arsa hissesini ipotek, haciz, ihtiyati tedbir gibi her türlü takyidattan ari bir şekilde Yüklenici’ye devir edeceğini kabul ve taahhüt eder.

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi ve halefleri, kat irtifakı kuruluncaya kadar şüyuun izalesini talep etmeyeceklerini, belirtilen süre boyunca şüyuun idamesini kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

- YÜKLENİCİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  - Yüklenici, inşaatın yapılabilmesi için gerekli olan tüm plan, Teknik ve Mimari Projeler’i tasdik ettirmeyi, gerekli ruhsatları almayı kabul ve taahhüt eder. İşin fenni mesuliyeti ve bütün işlerin plan, Teknik ve Mimari Projeler’ine uygun şekilde yapılmasını sağlamak, takip etmek, denetlemek ve sonuçlandırmak Yüklenici’nin sorumluluğu altındadır.  Yüklenici, iş yerinin güvenliğinden ve iş yerinde olabilecek iş kazalarından, inşaat süresi boyunca münhasıran sorumludur.

  - Yüklenici’nin, Sözleşme ile yapımını üstlendiği Bağımsız Bölümler’i Sözleşme ile eklerine uygun olarak Arsa Maliki/Hak Sahibi'ne Sözleşme’de belirlenen sürede teslim etmemesi halinde, her gecikilen ay için aylık güncel rayiç kira bedeli, Arsa Maliki/Hak Sahibi'ne Yüklenici tarafından ödenecektir.

  - Proje’de yapımı gerçekleştirilecek ve teslim edilecek Bağımsız Bölümler’in bulunduğu blok, bulunduğu kat, bulunduğu yön ve daire tipi sabit kalmak şartıyla mimari proje uyarınca Bağımsız Bölüm numarası değişiklik gösterebilecektir.

  - Yüklenici, Sözleşme’yi veya Sözleşme’den doğan borç, yükümlülük ve haklarını, adi ortakları, bağlı şirketleri, iştirakleri veya hissedarı olan tüzel kişilere ve adi ortaklara devredebilir, 3.şahıs ve kurumlara devredemez. Yüklenici, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ve özellikle Sözleşme kapsamında yapması gereken inşaat işlerini, tamamen veya kısmen yüklenici (taşeron) veya alt yüklenicilere (alt taşeron) yaptırabilecektir. Bu bağlamda, Yüklenici, Sözleşme konusu işi başka bir gerçek ve/veya tüzel kişiye, bağlı ortaklıklarına/şirketlerine de kısmen veya tamamen devredebileceği gibi, işi yapma ve hasılat paylaşımı hususlarında da gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ortaklık kurabilir.

  - Yüklenici, münhasıran kendi hissesine isabet eden Bağımsız Bölüm’lerin üçüncü kişilere satışını gerçekleştirmek amacıyla Arsa üzerinde dilediği anda satış ofisi kurmaya ve bu satış ofisinden herhangi bir kullanım bedeli veya kira ödemeksizin Proje tamamlanana kadar yararlanmaya yetkilidir. Buna rağmen Yüklenici dilerse, satış ofisini söz konusu alandan dilediği herhangi bir zaman kaldırarak Proje’ye ilişkin satışlara başka bir yerde devam edebilecektir.

  - Proje’nin isim hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları münhasıran Yüklenici’ye aittir. Bu kapsamda Yüklenici, Proje’yle ilgili tanıtım ve reklam çalışmaları ile pazarlama faaliyetlerinde dilediği isim ve unvanı kullanabileceği gibi münhasıran Proje’nin ismini de belirleyebilir.

  - Arsa’nın üzerinde bulunan binaların, her türlü canlıdan ari, abonelikler iptal ettirilmiş olarak yıkıma hazır halde Yüklenici’ye teslim edilmesinden sonra, Yüklenici tarafından yapılacak olan yıkım işlemleri nedeni ile ne nam altında olursa olsun Taraflar birbirlerinden herhangi bir bedel talep etmeyeceklerdir.

  - İmar durumunun izin vermesi koşuluyla, Arsa Maliki/Hak Sahibi “imar hakkı transferi” veya başkaca yasal ve idari yollarla imar transferi yahut artışı sağlanması hususlarında Yüklenici’ye gayrikabili rücu onay ve yetki vermiştir.  Yüklenici’nin maliki, hak sahibi veya sözleşme yoluyla tasarruf hakkına sahip olacağı aynı bölgedeki diğer parseller arasında “imar hakkı transferi” yapma hak ve yetkisi tamamen Yüklenici’nin tasarrufundadır. Arsa Maliki/Hak Sahipleri, Sözleşme’ye konu Arsa’nın, arsa/imar emsal transferi ile inşaat-imar alanının yasal olarak arttırılması halinde inşaat alanı-imar artışının ve buna isabet eden tüm Bağımsız Bölümler’in tamamının Yüklenici’ye ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

- DİĞER HÜKÜMLER

  - Taraflar, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’ne göre işlem yapılabileceğini, bunun da belirli etaplar ve süreçleri içereceğini, hisse/malik bütünlüğü sağlandıktan ve ruhsat alımına hazır hale gelmesinden sonra inşaatın yapılabileceği hususunda mutabıklardır.

  - “Yarısı Bizden” kampanyası şartlarının sağlanamaması ve Proje’nin bu kampanya kapsamında gerçekleştirilmesinin yasal veya idari sebeplerle mümkün olmaması ve bu durumun Sözleşme’nin taraflarından kaynaklanmaması hallerinde Arsa Maliki/Hak Sahipleri, haklarına halel gelmemek kaydıyla Arsa’nın şartlarına uygun olarak hazırlanacak ve mutabık kalınacak yeni bir “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesi” akdedeceklerini, yeni sözleşme akdedilmesinin zorunlu olması halinde Yüklenici’nin, yeni şartlarda sözleşme imzalanması hususunda öncelik (rüçhan) hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Yüklenici ile yeni sözleşme akdedilmemesi veya bir başka yüklenici ile sözleşme akdedilmesi halinde her bir Arsa Maliki/Hak Sahibi, Yüklenici’nin müspet veya menfi tüm zarar ve ziyanını tazmin edeceği gibi herhangi bir zarar şartı aranmaksızın Yüklenici’ye 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası) tutarında ifaya ekli cezai şartı da ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi, Arsa’nın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereğince uygulamaya tabi tutulması için tüm idari kurum ve kuruluşlar nezdinde, her türlü başvuru, iş ve işlemlerin alınacak vekâletname uyarınca Yüklenici tarafından yapılmasını,  işlemlerin tamamlanması için gereken tüm beyan, muvafakatname ve vekâletnameyi Yüklenici veya Yüklenici tarafından belirlenen kişilere vereceğini, geri dönülmez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi kişilerin sözleşme konusu gayrimenkullerine haciz ve ihtiyati tedbir konulması halinde Yüklenici, hak sahibinin talebi doğrultusunda mevcut alacak dosyalarını temlik alarak, arsa payının/bağımsız bölümün kendi üzerine devrinin yapılmasını sağlayabilir.

  - Yüklenici, işbu Sözleşme’nin Cumhuriyet Sitesi kat maliklerinin ayrı ayrı salt çoğunluğu tarafından imzalanması akabinde sözleşme ile kendisine verilmiş vekâletnameler gereğince 6306 sayılı yasa kapsamında ilgili taşınmazlarla ilgili gerekli başvurularda bulunacaktır. 6306 sayılı yasa kapsamında Riskli Yapı raporu hazırlanması akabinde raporun Bakanlık tarafından onaylanmasından itibaren 10 gün içerisinde onaylanmış deprem risk raporu çerçevesinde Cumhuriyet Sitesi kat malikleri tarafından işbu Sözleşme kapsamında binaların yıkılıp Yüklenici tarafından yeniden yapılacağına dair alınacak olan “bina ortak karar protokolü” Temsilciler Heyeti tarafından İstanbul Valiliği İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğüne veya ilgili mercilere sunulacaktır. Bu kararın alınması hususunda Arsa Maliki/Hak Sahipleri ve Temsilciler Heyeti sorumludur. İşbu Sözleşme, Cumhuriyet Sitesindeki tüm kat maliklerinin salt çoğunluğunun imzalaması ile uygulanabilir hale gelecektir. 6306 sayılı yasa kapsamında yapılacak riskli yapı veya riskli alan süreci tamamlanıp tüm hissedarların sözleşmeye taraf olması ve vekalet vermesi sağlanmadan inşaat ruhsatının alınamayacağı sözleşmenin taraflarınca bilinmektedir. Bu kapsamda Yüklenici tarafından yapılacak işbu ruhsat alımı öncesi yapılacak işlemlerin uzun sürmesi gerekçesiyle Arsa Maliki/Hak Sahipleri’nin sözleşmeden cayma veya fesih talep etme hakları bulunmamaktadır.

  - Arsa Maliki/Hak Sahipleri, Yüklenici’ye ve müstakbel tüm hak sahiplerine Site Yönetim Planı ve diğer düzenlemelerde bahçe alanı, otopark alanı, özel tahsisli alan ve benzeri kullanım hakları verilebileceğini, bu alanların Site Yönetim Planınında belirlenmek sureti ile Yüklenici’nin belirleyeceği alanların kullanımına peşinen onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. İlgili mevzuat ve yönetmeliklerde zorunlu olarak yapılması gerektiği belirtilen inşaat alanları haricinde Yüklenici’nin yapacağı tüm emsal dışı inşaat alanları ile emsal dışı ortak alanların kullanımı, kullanımının belirlenmesi ve tüm tasarrufu Yüklenici’ye ait olacaktır.  Yüklenici,  kendi tasarrufunda olacak bu alanların kullanım haklarını dilediği Bağımsız Bölüm’e devredebilecek, Yönetim Planında gösterebilecek ve tanımlayabilecektir.

- MASRAFLAR, VERGİ, RESİM, HARÇ VE SAİR GİDERLER

Sözleşme’nin Taraflar’ınca yapılacak masraflar, vergi, resim, harç ve sair giderler aşağıda gösterilmiştir. Sözleşme’de açıkça Yüklenici tarafından ödeneceği kararlaştırılmış olan ödemeler veya masraflar Yüklenici’ye ait olup, Yüklenici tarafından ödenecektir. Ancak Yüklenici’nin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatlar gereğince tanınan tüm hak ve muafiyetleri kullanma hakkı saklıdır.  Bu muafiyetlerin uygulanması halinde Yüklenici, aşağıda yer alan masraf, vergi, resim, harç ve giderlerin tamamını ya da bir kısmını ödemekle yükümlü olmayacaktır.

  - Teknik ve Mimari Projeler ve tadil projeleri dâhil olmak üzere inşaat işinin gerektirdiği bilcümle projelerin tanzim ettirilmesi, belediye ve sair ilgili birimlerde tasdik ettirilmesi ve bunlarla ilgili telif hakları, ücretler, vergi, resim ve harçların tamamı, tevhit ve ifraz işlemleri ile ilgili bilcümle masrafların tamamı, inşaatın temel ve temel üstü ruhsatlarının alınması ile ilgili olarak ilgili kurumlara ödenmesi gereken vergi, resim ve harçların tamamı, yapı denetim harç, vergi, resim ve bedellerinin tamamı, Sözleşme konusu inşaatın yapımında, temelden çatıya İnşaatın Fiilen Tamamlanması’nı sağlayacak bilcümle malzemenin temini, bedellerin ödenmesi, nakliyesi, yerinde imalı ve montaj bedellerinin ödenmesi,  inşaatta çalışacak işçilerin, teknik personelin, taşeronların, sair eleman ve personelin bilcümle ücretleri, hak edişleri, sosyal sigorta primleri, vergi stopajları, ikramiyeleri, her çeşit tazminatları ve haklarının tamamı, Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren Arsa Maliki/Hak Sahibi tarafından Yüklenici’ye verilecek vekâletname masraflarının tamamı, kat irtifakının kurulması ile ilgili bilcümle masraflar, harçlar ve vergilerin tamamı, Sözleşme’nin damga vergisi, noter harç ve masraflarının tamamı, yapı denetim harç, resim, vergileri ve ücretlerinin tamamı, Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne isabet eden Bağımsız Bölümler ile ilgili Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) belgesinin alınması ile ilgili belediyeye ödenecek iskan harcının tamamı, Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne ait hisselerin tapu kütüğünde Yüklenici’ye devir ve temliki sırasında ödenmesi gereken alım ve satım harcı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

  - Yüklenici tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) alınması için, ilgili kurum veya idareye başvurunun yapılacağı tarihten itibaren Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne tahsis ve tefrik edilen Bağımsız Bölümler’e ait İSKİ, TEDAŞ, BEDAŞ, İGDAŞ ve sair kurumlar ile yapılacak anlaşmalar Arsa Maliki/Hak Sahibi tarafından yapılacak, bu konudaki tüm masraflar ve depozitolar, Bağımsız Bölüm/Arsa’nın emlak vergisinin tamamı, inşaat teminat ipoteğinin tesisi ve terkini için doğacak her türlü vergi ve harçlar, Arsa’nın Yüklenici’ye teslim edileceği tarihe kadar Arsa üzerinde bulunan yapılara ilişkin tahakkuk eden veya edecek her türlü elektrik, su, doğalgaz vs. gibi tüm tüketim bedelleri, Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin borç ve yükümlülüklerinden dolayı tapuda mevcut haciz, ipotek, amme alacağı takyidatı ve bunun gibi her türlü takyidatın kaldırılması için gerekli ödemeler ve masraflar, kat mülkiyetinin kurulması sırasında Bağımsız Bölüm malikleri adına yaptırılacak DASK sigorta poliçelerinin her türlü gider ve primi, Bağımsız Bölümler’in İnşaatın Fiilen Tamamlanması usulü ile Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne teslim tarihinden veya teslim edilmiş sayılacağı tarihten itibaren başlamak üzere tüm Arsa Maliki/Hak Sahipleri’ni ilgilendiren ek bir ödeme yükümlülüğü doğması ya da her türlü avans, aidat ve ortak giderlerin tamamı, Arsa’nın tapu kütüğünde Arsa Maliki/Hak Sahibi ve/veya Yüklenici adına tescili için idareye ödenecek bedel haricinde; vergi, satın alma bedeli vs. gibi her ne isim altında olursa olsun idare tarafından sonradan herhangi bir ek ödemenin talep edilmesi halinde Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin Bağımsız Bölüm’üne isabet eden söz konusu ödemelerin tamamı Arsa Maliki/Hak Sahibi tarafından karşılanacaktır.

- SÖZLEŞMENİN FESHİ

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin beyanlarının yasal gerçeği yansıtmadığının anlaşılması veya Arsa’nın Sözleşme’de belirtilen şekilde Yüklenici adına tapu kütüğünde tescilinin mümkün olmaması halinde Yüklenici, tek taraflı irade beyanı ile sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde Arsa Maliki/Hak Sahibi, Yüklenici’nin, Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin kendisine veya onun nam ve hesabına yaptığı tüm harcamaları, Sözleşme’nin ifası kapsamında olan tüm masraflarını, ayrıca Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne yönelik kazandırımları gecikme zammı ile birlikte Yüklenici’ye herhangi bir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

  - Hissedar bütünlüğünün ve tamlığının sağlanamaması, Sözleşme’ye konu Arsa’da “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında Sözleşme’nin ifa edilemeyeceğinin anlaşılması, ifa imkânsızlığının mevcut olması, ortadan kalkması mümkün olmayan mücbir sebeplerin varlığı, Arsa’nın imar durumunun Sözleşme’nin ifasını engelleyecek şekilde değişmesi, yasal düzenlemeler veya idari kararlarla inşaatın Sözleşme şartlarına uygun olarak yapılmasının imkânsızlaşması ve objektif olarak Yüklenici’den Sözleşme’nin ifasının beklenemeyeceği tüm hallerde Yüklenici, tek taraflı irade beyanı ile sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde de Arsa Maliki/Hak Sahibi, Yüklenici’nin, Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin kendisine veya onun nam ve hesabına yaptığı tüm harcamaları, Sözleşme’nin ifası kapsamında olan tüm masraflarını, ayrıca Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne yönelik kazandırımları gecikme zammı ile birlikte Yüklenici’ye herhangi bir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

- MÜCBİR SEBEPLER

Akdi sorumlulukların kısmen veya tamamen ifasını engelleyen veya geciktiren, kendisinden kaçınılamayan savaş, doğal afet, deprem, genel grev, seferberlik ilanı, bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve benzeri olayları ve resmi merci veya yetkili makamların emir, karar ve yasakları, Mahkeme Kararları ve bu makamlardan kaynaklanan nedenler, imar planı değişiklikleri,   Arsa’yı olumsuz olarak etkileme ihtimalinin bulunması ve böyle bir etkiye yol açacak bir “Yürütmeyi Durdurma”  veyahut “İhtiyati Tedbir” kararı verilmiş olması ve sair fiili ve hukuki engeller ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nca İstanbul İli için kabul edilen hava şartları nedeni ile çalışılamayan günler, Sözleşme kapsamında “mücbir sebep” olarak kabul edilerek, Sözleşme’de öngörülen sürelere eklenecektir. Mücbir sebebin devamı halinde, mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar işbu Sözleşme’deki süreler Yüklenici açısından işlemeyecektir. Sözleşme’nin herhangi bir maddesinde öngörülen hallerin vuku bulması durumunda Arsa Maliki/Hak Sahibi, Yüklenici’nin makul süre uzatımı talebini kabul edecektir.

- HALEFİYET

Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin, sahip olduğu Arsa hisseleri veya bu hisseler üzerindeki hakların kendilerine ölüm veya diğer nedenlerle kanuni halefiyet yolu ile intikal eden üçüncü kişiler de Sözleşme’de belirtilen Yüklenici’ye yapılacak hisse devri, Bağımsız Bölümler’in satış yasağı, takyidat tesis edilmemesi gibi yükümlülükler başta olmak üzere tüm yükümlülüklerden sorumlu olup, bu yükümlülükler Arsa üzerinde cüz’i veya külli halefiyet yolu ile hak sahibi olan üçüncü kişiler açısından da geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

- TAPU SİCİLİNE ŞERH

Yüklenici, Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin rızasına gerek kalmaksızın Sözleşme’den kaynaklanan haklarını tek başına hareketle tapu kütüğüne şerh etmeye veya anılan şerhi tek başına hareketle tapu kütüğünden terkin ettirmeye yetkilidir.

- YETKİLİ MAHKEME VE TEBLİGAT

Taraflar arasında Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümlenmemesi halinde, Sözleşme’deki yükümlülüklerin ifa edileceği yer mahkemesi olan İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Sözleşme ile ilgili olarak Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne yapılacak bilcümle tebligatlar, Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin Sözleşme’de belirtilen adresine, Yüklenici’ye yapılacak tebligatlar da yine Yüklenici’nin Sözleşme’de belirtilen adresine yapılacaktır. Arsa Maliki/ Hak Sahibi, bu hususu kabul ettiğini hiçbir itirazının bulunmadığını beyan ve kabul eder. Arsa Maliki/Hak Sahibi belirtilen adresinde yapılacak değişiklikler, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Yüklenici’ye noter vasıtası ile yazılı olarak bildirilecektir. Aksi halde Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin Sözleşme’de belirtilen adresine yapılacak tebligat geçerli olacaktır.

İşbu Sözleşme kapsamında Arsa Maliki/Hak Sahibi tarafından Yüklenici’ye yapılacak tüm bildirimler, yazılı olarak noter vasıtasıyla yahut Temsilciler Heyeti tarafından yapılacak yazılı bildirimle olacaktır. Noter ya da Temsilciler Heyeti vasıtasıyla yazılı olarak yapılmayan bildirimlerin, Yüklenici açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayacaktır.

İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin veya maddelerinin Mahkemece iptal edilmesi veya geçersizliğine hükmedilmesi halinde dahi diğer maddeler Sözleşme’nin ifası için yeterli ise Sözleşme, geçerli diğer maddeler uyarınca ifa edilecektir. Aşağıda sayılan belge ve metinler, Sözleşme’ye ekli olmasa bile bunlara atıf yapılmakla Sözleşme ile aynı hüküm ve kuvvette sayılır. Sözleşme’de hüküm olmayan hallerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İdari ve Teknik Şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

İşbu sözleşme 21 (yirmibir) madde, 3 (üç) adet ekten ibaret olup, Arsa Maliki/Hak Sahipleri ile Yüklenici arasında anılan sözleşmenin aynı şartlar altında kabulü ile imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

EKLER

1-Kat Planı

2-Daire Planı

3-Teknik Şartname